REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRESTOVAC

Načelnik

KLASA:123-01/18-01/01

URBROJ:2177-02/03-18-1

Brestovac,7.ožujka 2018.g.

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 48. Statuta općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestovac“ broj 3/2013 i 9/2013), Općinski načelnik Općine Brestovac podnosi

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

O RADU NAČELNIKA OPĆINE BRESTOVAC

ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2017.GODINE

Prema Statutu Općine Brestovac, a u skladu s zakonskim obvezama, Načelnik

je obvezan dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o svom radu.

Izvješće se odnosi na razdoblje 01.07.2017. – 31.12.2017. godine , kako slijedi :

Sukladno ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću podnošeni su prijedlozi općih akata vezanih za proračun općine i komunalne djelatnosti,kao i godišnji programi održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te ostali opći akti.

Popis općih akata te izvješća i programa pripremljenih za općinsko vijeće( 2.,3.,6. i 7.sjednica vijeća):

Odluka o dodjeli javnih priznanja  u 2017.godini

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brestovac za 2017.g.

Godišnji program javnih potreba u predškolskom odgoju,osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju u Općini Brestovac za 2018.godini

Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju smještaja djece u dječje vrtiće

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018.godinu

Proračun Općine Brestovac za 2018.godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje lipanj-prosinac 2017

Odluka o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja u 2018.g.

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018.g.

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2018.g.

Program utroška sredstava od naknade za nezakonito izgrađene zgrade za 2018.g.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.g

Zaključak o dodjeli stana u najam-Birešić

Zaključak o dodjeli stana u najam-Kostadinović

Zaključak o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Brestovac za razdoblje 2017-2022.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Brestovac za 2017.godinu

Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017.g.

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u 2017.godini

Odluka o određivanju Dana branitelja Općine Brestovac

Odluka o promjeni granica naselja Jaguplije i Skenderovci

Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

U izvještajnom razdoblju nakon uspješnog završetka svih aktivnosti vezane za provedbu geodetske izmjere za naselja Jaguplije i Skenderovci i stavljanjem u službenu upotrebu nastavljen je program geodetskih izmjera.

Potpisan je Ugovor o javnim uslugama obavljanja geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području općine Brestovac za katastarske općine Daranovci i Zakorenje između Državne geodetske uprave,Općine Brestovac i Požeško-slavonske županije kao naručitelja i tvrtki izvođača.

Ukupna vrijednost ovih poslova izmjere je 3.865.525,00 kuna od čega Državna geodetska uprava osigurava 40 % (1.546.210,00 kn),Požeško-slavonska županija 10% (386.552,50 kn), a Općina Brestovac 50% sredstava (1.932.762,50 kn).Projekt  se financira tijekom četiri proračunske godine (2017. do 2020.g).

U rujnu 2017.godine započeli su radovi na cjelovitoj obnovi poslovne zgrade Općine Brestovac,a obuhvaćaju građevinsko obrtničke radove adaptacije, rekonstrukciju elektroinstalacija,rekonstrukciju grijanja te sanaciju vlage.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova adaptacije zgrade iznosi 964.925,02 kn+PDV,a do kraja 12.mjeseca izvršeno je oko 80% radova.

U izvještajnom razdoblju izvršeni su slijedeći radovi i aktivnosti:

-priključenje zgrade općine na kanalizacijsku mrežu

-sanacija mosta na rijeci Orljavi na NC Orljavac-Podsreće,

-izmjena svjetiljki javne rasvjete (LED rasvjeta) u Požeškoj ulici u Brestovcu i izgradnja nove

javne rasvjete u naselju Pasikovci

Na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Ministarstva regionalnog razvoja prijavljeni su projekti ( za izradu tehničke dokumentacije do ishođenja građevne dozvole):

- IZGRADNJA PJEŠAČKE I BICIKLISTIČKE STAZE UZ DRŽAVNU CESTU (DC 51) POŽEGA –ZAVRŠJE – BRESTOVAC – ORLJAVAC (DC51)  I (DC 38) BRESTOVAC – IVANDOL - NOVA GRADIŠKA (DC38)

Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je 247.500,00 kuna,a intenzitet potpore je 89 % (89% iz proračuna RH,11% iz proračuna Općine )

Procijenjena vrijednost investicije na projektu je 7,5 mil.kuna.

- REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE (DC38) ORLJAVAC – PODSREĆE – MILIVOJEVCI  (ŽC 4113)

Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je 242.500,00 kuna,a intenzitet potpore je 89 % (89% iz proračuna RH,11% iz proračuna Općine )

Procijenjena vrijednost investicije na projektu je 7,5 mil.kuna + PDV.

U izvještajnom razdoblju odobreni su i slijedeći projekti i programi:

- Projekt „ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda,nositelj projekta je Udruga Veličanka,a projektni partneri su općine Brestovac, Kaptol,Jakšić,Velika i Čaglin,Grad Kutjevo,Požeško-slavonska županija,Centar za socijalnu skrb,te Hrvatski zavod za zapošljavanje

Aktivnost projekta čine osposobljavanje i zapošljavanje nezaposlenih žena na 24 mjeseca te pružanje usluge podrške i pomoći starijim i osobama u nepovoljnom položaju (za područje Općine Brestovac zaposlit će se 11 nezaposlenih žena )

Ukupna vrijednost projekta je 8.266.601,80 kuna.

- Projekt „U PROJEKT SE UKLJUČI I PRIJEVOZ NARUČI“

Nositelj projekta je Udruga Humanum iz Požege,a Općina Brestovac je partner u provedbi, cilj projekta je osigurati besplatne prijevozne usluge prema starijoj populaciji u ruralnim područjima Općine Brestovac; prijevoz uključuje i sva okolna naselja.Plan projekta je kroz razdoblje od 12 mjeseci osigurati besplatnu tjednu uslugu specijaliziranog prijevoza namijenjenog  osobama starijima od 65 godina s područja Općine Brestovac.

- Program javnog rada –Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od poplava i bujičnih poplava,zaposlene su 4 nezaposlene osobe na 6 mjeseci na poslovima čišćenja drveća i niskog raslinja,održavanja poljskih puteva,čišćenja kanala i sl.

Potpore,subvencije i pomoći iz proračuna općine za izvještajno razdoblje utvrđene Odlukama i Programima javnih potreba u pojedinim djelatnostima (socijalna skrb,šport,udruge proizašle iz domovinskog rata,neprofitne udruge i dr.) su izvršavane planiranom dinamikom.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Mandić,inž.