Na temelju članka 67.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine” broj: 68/18 ,110/18 I 32/20) i članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2021 ) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 10. sjednici održanoj 16.12. 2022.godine donijelo je

# PROGRAM

**građenja komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac u 2023. godini**

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac u 2023. godini (u daljnjem tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Ovim Programom određuju se:

1.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova

građevinskog područja

2.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4.postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5.građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

* nerazvrstane ceste
* javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
* javna parkirališta
* javne garaže
* javne zelene površine
* građevine i uređaji javne namjene
* javna rasvjeta
* groblja
* građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 2.

Sadržaj programa prikazan je kako slijedi (iznosi su izraženi u EUR valuti):

1.Nerazvrstane ceste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Asfaltiranje nerazvrstane ceste NC NU03 i NC NU04 Nurkovac ,500 m | Projektiranje  Građenje  Nadzor  88.925,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 88.925,00 |
| 2. | Asfaltiranje nerazvrstane ceste NC-BR08 ,280 m  Odvojak –izletište stari Brestovac | Projektiranje  Građenje  Nadzor  35.172,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 35.172,00 |
| 3. | Sanacija rasponske konstrukcije mosta na rijeci Brzaji na nerazvrstanoj cesti DC69-Šušnjari | Projektiranje  Građenje  Nadzor  38.490,00 | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 38.490,00 |
| 4. | Rekonstrukcija križanja LC 41022 i LC 41049 u Skenderovcima | Projektiranje  Građenje  Nadzor  86.270,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 17.254,00  Prihodi od kapitalnih pomoći:  69.016,00 |
| 5. | Sanacija AB pločastog propusta na NC DG01 i NCDG02 U Donjim Gučanima | Projektiranje  Građenje  Nadzor  27.872,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 27.872,00 |
| 6. | Sanacija pločastog propusta u Mlinskoj ulici u naselju Brestovac | Projektiranje  Građenje  Nadzor  10.618,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 10.618,00 |
| 7. | Sanacija nerazvrstane ceste u naselju Pavlovci uz izvedbu oborinske odvodnje u duljini 200m | Projektiranje  Građenje  Nadzor  35.900,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 35.900,00 |
|  | UKUPNO: | 323.247,00 |  | Opći prihodi i primici: 254.231,00  Prihodi od kapitalnih pomoći:  69.016,00 |

2.Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Izgradnja pješačkih staza u naseljima uz DC 38 i DC 51 | Građenje/nadzor  258.000,00 | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Šumski doprinos:  200.000,00  Prihodi od kapitalnih pomoći: 53.090,00  Opći prihodi i primici: 4.910,00 |
|  | UKUPNO: | 258.000,00 |  | Šumski doprinos:  200.000,00  Prihodi od kapitalnih pomoći: 53.090,00  Opći prihodi i primici: 4.910,00 |

3.Javna rasvjeta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Modernizacija sustava javne rasvjete (zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom) | Projektiranje  Građenje  Nadzor  46.500,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Komunalni doprinos:  6.700,00  Prihodi od naknade za zadržavanje zgrada: 5.300,00  Opći prihodi i primici: 34.500,00 |
|  | UKUPNO: | 46.500,00 |  | Komunalni doprinos:  6.700,00  Prihodi od naknade za zadržavanje zgrada: 5.300,00  Opći prihodi i primici: 34.500,00 |

4.Groblja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Izgradnja mrtvačnice u groblju Ivandol | Građenje/nadzor  70.742,00 | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 69.742,00  Vodni doprinos: 1.000,00 |
| 2. | Uređenje groblja Brestovac | Građenje/nadzor  40.000,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 40.000,00 |
|  | UKUPNO: | 110.742,00 |  | Opći prihodi i primici: 109.742,00  Vodni doprinos: 1.000,00 |

Rekapitulacija

|  |  |
| --- | --- |
| Nerazvrstane ceste | 323.247,00 |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 258.000,00 |
| Javna rasvjeta | 46.500,00 |
| Groblja | 110.742,00 |
| **SVEUKUPNO:** | **738.489,00** |

Članak 3.

U skladu sa sadržajem programa u članku 2. troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi od komunalnog doprinosa | 6.700,00 |
| Prihodi od vodnog doprinosa | 1.000,00 |
| Prihodi od šumskog doprinosa | 200.000,00 |
| Prihodi od naknade za zadržavanje zgrada | 5.300,00 |
| Prihodi od kapitalnih pomoći | 122.106,00 |
| Opći prihodi i primici | 403.383,00 |
| **SVEUKUPNO:** | **738.489,00** |

Članak 4.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi općinski načelnik.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 1.siječnja 2023.godine i objavit će se u Službenom glasniku Općine Brestovac.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRESTOVAC

KLASA:363-01/22-01/10 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

URBROJ:2177/02-01-22-1

Brestovac,16.12.2022.g. Tomo Vrhovac