Na temelju članka 67.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine” broj: 68/18 ,110/18 I 32/20) i članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2021 ) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 10. sjednici održanoj 16.12. 2022.godine donijelo je

# PROGRAM

**građenja komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac u 2023. godini**

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac u 2023. godini (u daljnjem tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Ovim Programom određuju se:

 1.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova

 građevinskog područja

 2.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

 3.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

 4.postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

 5.građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

* nerazvrstane ceste
* javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
* javna parkirališta
* javne garaže
* javne zelene površine
* građevine i uređaji javne namjene
* javna rasvjeta
* groblja
* građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 2.

Sadržaj programa prikazan je kako slijedi (iznosi su izraženi u EUR valuti):

 1.Nerazvrstane ceste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja  |
| 1. | Asfaltiranje nerazvrstane ceste NC NU03 i NC NU04 Nurkovac ,500 m | ProjektiranjeGrađenjeNadzor 88.925,00  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 88.925,00  |
| 2. | Asfaltiranje nerazvrstane ceste NC-BR08 ,280 mOdvojak –izletište stari Brestovac | ProjektiranjeGrađenjeNadzor 35.172,00  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 35.172,00  |
| 3. | Sanacija rasponske konstrukcije mosta na rijeci Brzaji na nerazvrstanoj cesti DC69-Šušnjari | ProjektiranjeGrađenjeNadzor 38.490,00  | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 38.490,00 |
| 4. | Rekonstrukcija križanja LC 41022 i LC 41049 u Skenderovcima | ProjektiranjeGrađenjeNadzor 86.270,00  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 17.254,00Prihodi od kapitalnih pomoći:69.016,00 |
| 5. | Sanacija AB pločastog propusta na NC DG01 i NCDG02 U Donjim Gučanima | ProjektiranjeGrađenjeNadzor 27.872,00  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 27.872,00 |
| 6. | Sanacija pločastog propusta u Mlinskoj ulici u naselju Brestovac | ProjektiranjeGrađenjeNadzor 10.618,00  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 10.618,00 |
| 7. | Sanacija nerazvrstane ceste u naselju Pavlovci uz izvedbu oborinske odvodnje u duljini 200m | ProjektiranjeGrađenjeNadzor 35.900,00  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 35.900,00 |
|  | UKUPNO: | 323.247,00  |  | Opći prihodi i primici: 254.231,00 Prihodi od kapitalnih pomoći:69.016,00 |

 2.Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja  |
| 1. | Izgradnja pješačkih staza u naseljima uz DC 38 i DC 51 | Građenje/nadzor 258.000,00  | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Šumski doprinos: 200.000,00 Prihodi od kapitalnih pomoći: 53.090,00 Opći prihodi i primici: 4.910,00  |
|  | UKUPNO: | 258.000,00  |  | Šumski doprinos: 200.000,00 Prihodi od kapitalnih pomoći: 53.090,00 Opći prihodi i primici: 4.910,00 |

3.Javna rasvjeta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja  |
| 1. | Modernizacija sustava javne rasvjete (zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom) | ProjektiranjeGrađenjeNadzor 46.500,00  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja |  Komunalni doprinos: 6.700,00 Prihodi od naknade za zadržavanje zgrada: 5.300,00 Opći prihodi i primici: 34.500,00  |
|  | UKUPNO: | 46.500,00  |  |  Komunalni doprinos: 6.700,00 Prihodi od naknade za zadržavanje zgrada: 5.300,00 Opći prihodi i primici: 34.500,00  |

 4.Groblja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja  |
| 1. | Izgradnja mrtvačnice u groblju Ivandol | Građenje/nadzor 70.742,00  | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 69.742,00 Vodni doprinos: 1.000,00  |
| 2. | Uređenje groblja Brestovac | Građenje/nadzor40.000,00  | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 40.000,00  |
|  | UKUPNO: | 110.742,00  |  | Opći prihodi i primici: 109.742,00 Vodni doprinos: 1.000,00  |

Rekapitulacija

|  |  |
| --- | --- |
| Nerazvrstane ceste | 323.247,00 |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 258.000,00 |
| Javna rasvjeta | 46.500,00 |
| Groblja | 110.742,00 |
| **SVEUKUPNO:** | **738.489,00**  |

 Članak 3.

U skladu sa sadržajem programa u članku 2. troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi od komunalnog doprinosa |  6.700,00 |
| Prihodi od vodnog doprinosa | 1.000,00  |
| Prihodi od šumskog doprinosa | 200.000,00  |
| Prihodi od naknade za zadržavanje zgrada | 5.300,00  |
| Prihodi od kapitalnih pomoći | 122.106,00 |
| Opći prihodi i primici | 403.383,00  |
| **SVEUKUPNO:** | **738.489,00** |

 Članak 4.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi općinski načelnik.

 Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 1.siječnja 2023.godine i objavit će se u Službenom glasniku Općine Brestovac.

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRESTOVAC

KLASA:363-01/22-01/10 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

URBROJ:2177/02-01-22-1

Brestovac,16.12.2022.g. Tomo Vrhovac