Temeljem članka 28.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 31 Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2013 i 9/2013) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 6.   sjednici održanoj 19.02.2014.godine donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture Općine Brestovac za 2014.godinu

I.

Ovim se Programom planiraju radovi i usluge na održavanju komunalne infrastrukture na području općine Brestovac za 2014.g., koji su propisani čl.22.st.1.Zakona o komunalnom gospodarstvu, a koji će se financirati iz sredstava komunalne naknade i drugih izvora prihoda i to:

- održavanje javnih površina i groblja

- održavanje javne rasvjete

- održavanje nerazvrstanih cesta

## II.

Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se slijedeće:

1. opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i

prioritetima

2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora

financiranja

III.

U 2014. godini održavanje komunalne infrastrukture iz točke I. ovog Programa u Općini Brestovac obuhvaća:

1.Održavanje javnih površina i groblja

- redovita košnja javnih i zelenih površina motornom kosilicom i trimerom  (min. 6 x godišnje)

- redovita košnja mjesnih groblja motornom kosilicom i trimerom (min. 4 x godišnje)

- sađenje sadnica ukrasnog bilja i drveća na javnim površinama i grobljima,po potrebi

- sakupljanje i odvoz otpada sa javnih površina i groblja

- uništavanje korova herbicidima

- izvođenje ostalih radova prema potrebi

- ostalo tekuće i investicijsko održavanje i troškovi javne čistoće i higijene (saniranje divljih deponija, zbrinjavanje otpada,higijeničarska služba  )

Održavanje javnih površina i groblja obavlja vlastiti komunalni pogon,a ovim programom obuhvaćeni su troškovi:

Planirani iznos  (kn)

Rashodi za materijal i energiju 30.000,00

Sanacija divljih deponija 10.000,00

Zbrinjavanje staklenog otpada (tvrtka Unija-Nova) 15.000,00

Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada s mjesnih groblja 20.000,00

Veterinarske usluge-higijenič. služba (Veterinarska stanica Pakrac) 25.000,00

Ostale rashodi i usluge vezane za održavanje čistoće 15.000,00

Naknada za odlaganje i zbrinjavanje otpada 25.000,00

Ukupno održavanje javnih površina i groblja 140.000,00

2.Javna rasvjeta

- zamjena neispravnih lampi

- povremeno podešavanje uređaja za pravovremeno paljenje i gašenje javne rasvjete

- redovna zamjena rasvjetnih tijela

- ostali radovi po potrebi

Utrošak struje-opskrba el.energijom i distribucija 200.000,00

Održavanje (redovita kontrola i zamjena rasvjetnih tijela) 40.000,00

Ukupno 240.000,00

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se

koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu

razvrstane ceste u smislu posebnih propisa.

Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili

cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja

prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima,a obuhvaćaju:

- saniranje i nasipanje makadamskih cesta i poljskih puteva kamenim materijalom

- sanacija asfaltnih cesta

- uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstanih cesta,
- zemjenu, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije,
- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,
- uklanjanje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoj površini, te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste),
- održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba),
- uklanjanje snijega i leda.

Dio poslova održavanja nerazvrstanih cesta obavljat će se putem vlastitog komunalnog pogona i programa javnih radova(uklanjanje nepoželjne vegetacije),a ovim programom obuhvaćeni su radovi:

1.Redovno održavanje i zaštita nerazvrstanih cesta

| r.b. | Opis rada | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Popravci asfaltnog kolnika |  |  |  |
| 1.1. | Krpanje oštećenih dijelova asfalta asfaltom AB 0 - 8 mm sa prethodnom pripremom podloge. Stavka se sastoji u zasijecanju rubova asfalta oko stvorene rupe, sa odvozom zasječenih rubova na deponiju, premazivanje rubova bitumenskom emulzijom, ručna ugradnja asfalta prosječne debljine sloja 6 cm u uvaljanom stanju sa prosječnim utroškom 150 kg/m2. Premazivanje bitumenskom emulzijom rubova zakrpa nakon valjanja. Obračun prikazati po m2 te prevesti u tonu | m2 | 50,00 |  |
| 2. | Održavanje i popravci kolnika od kamenih materijala i poljskih putova |  |  |  |
| 2.1. | Nabava i prijevoz nasipnih materijala Obuhvaća nabavu i dopremu kamenog materijala s istovarom (nesortirani kameni materijal za nasipanje poljskih putova u svim naseljima Općine) | m3 | 500,00 |  |
| 2.2. | Nabava i prijevoz tucanika 0-30 Obuhvaća nabavu i dopremu kamenog materijala s istovarom (tucanik frakcije 0-30 za popravke i redovno nasipanje na neasfaltiranim ulicama u naseljima Općine). | m3 | 450,00 |  |
| 2.3. | Strojna ugradnja kamenih materijala Obuhvaća razastiranje kamenog materijala | m3 | 950,00 |  |
| 3. | Ostali radovi |  |  |  |
| 3.1. | Radovi po posebnom nalogu (radni strojevi: bager, grejder, utovarivač) | h | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 200.000,00 |

2.Zimska služba

| 1 | Održavanje cesta u zimskim uvjetima | Jedinica mjere | Količina | Planirani iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Strojevi na čišćenju i posipavanju | h | 150,00 |  |
| 1.2. | Sol za posipanje | t | 20,00 |  |
| 1.3. | Posipni materijal od kamene sitneži | m3 | 20,00 |  |
|  |  |  |  | 100.000,00 |

3.Ostali rashodi vezani za održavanje cesta i javnih površina                                                    10.000,00

Operativni plan obavljanja čišćenja snijega i posipavanje mješavinom soli i sipine

kolnika na nerazvrstanim cestama i javnim površinama za razdoblje 2013/2014 sastavni je

dio ovog Programa.

IV.

Sredstva za izvršenje radova i usluga iz točke III. ovog programa u ukupnom iznosu od

690.000,00 kuna planiraju se osigurati  iz:

Komunalne naknade za tekuću godinu 200.000,00

Opći prihodi proračuna 490.000,00

Ukupno: 690.000,00

V.

Radi efikasnije i racionalnije realizacije Programa, općinski načelnik može izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih rashoda i izdataka utvrđenih ovim Programom.

VI.

Ovaj program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Općine Brestovac».

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRESTOVAC

KLASA:363-02/14-01/01

URBROJ:2177-02/01-14-1

Brestovac,19.02.2014.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomo Vrhovac