REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRESTOVAC

Načelnik

KLASA:363-02/16-01/02

URBROJ:2177-02/03-16-1

Brestovac,15.veljače 2016.g.

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03 -proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13 i 147/14) te članka 46.Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestova“, br. 3/2013 i 9/2013),Općinski načelnik Općine Brestovac, Općinskom vijeću Općine Brestovac, podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015.GODINU

I.

Ovim Izvješćem daje se prikaz izvršenja gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac za 2015.godinu i to za:

- nerazvrstane ceste, javne površine i javni prijevoz,

- javnu rasvjetu,

- groblja i ostale objekte, kako slijedi:

| Izgradnja javne rasvjete-produžetci u naseljima | 1.225,00 |
| --- | --- |
| Izgradnja mosta na Orljavi u Boričevcima -Postavljanje mosta „Bailey“-Min.obrane OS RH,podnice mosta - geotehnički elaborat | 83.262,84 |
| Ulaganja u ostale komunalne objekte -sanacija cestovnog propusta u Mlinskoj ulici u Brestovcu -sanacija ploč.propusta u Daranovcima -autobusno ugibalište Gučani (tem.ploča,nadsteršnica) -turistička (smeđa) signalizacija -sol.elektrana na ribnjaku u Brestovcu -ostali objekti (groblja,uređenje okoliša) | 23.670,45 56.624,65 39.670,00 41.026,25 15.252,50 16.477,18 |
| Izrada katastra groblja | 15.000,00 |
| UKUPNO 292.208,87 |  |

II.

Sredstva za realizaciju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 530.000,00 kuna ostvarena su u ukupnom iznosu od 292.208,87 kuna osigurana su iz:

Prihodi za posebne namjene (šumski doprinos) 150.000,00

Opći prihodi proračuna 142.208,87

Ukupno: 292.208,87

III.

Ovo se Izvješće podnosi se Općinskom  vijeću Općine Brestovac na prihvaćenje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Mandić,inž.