REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRESTOVAC

Načelnik

KLASA:363-01/19-01/01

URBROJ:2177-02/03-19-1

Brestovac, 18.ožujka 2019.g.

Temeljem članka 71.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18 i 110/18) te članka 46.Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestova“, br. 2/2018), Općinski načelnik Općine Brestovac, Općinskom vijeću Općine Brestovac, podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018.GODINU

I.

Ovim Izvješćem daje se prikaz izvršenja građenja komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac za 2018.godinu i za nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu,groblja i ostale objekte, kako slijedi:

| Izgradnja javne rasvjete -zamjena postojećih svjetiljki LED svjetiljkama Brestovac,Požeška ulica i izgradnja JR u Pasikovcima -izgradnja javne rasvjete N.Zvečevo -zamjena postojećih svjetiljki LED svjetiljkama Nurkovac uz DC38 -JR Nurkovac,odvojak ulice prema St.Brestovcu | 125.262,50 79.450,00 57.475,00 6.225,38 |
| --- | --- |
| Ulaganja u ostale komunalne objekte -izgradnja pločastih propusta u Orljavcu -ostali objekti(groblja,mrtvačnice,prometna signalizacija) | 33.136,76 8.600,00 |
| Sanacija kolničke konstrukcije neraz. ceste Nurkovac-Ulica stari Brestovac | 618.077,80 |
| Odvodnja površinskih i oborinskih voda u Nurkovcu | 64.043,94 |
| Sanacija neraz. ceste u Ivandolu | 202.057,70 |
| UKUPNO 1.194.329,08 |

II.

Sredstva za realizaciju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 1.780.000,00 kuna ostvarena su u ukupnom iznosu od 1.194.329,08 kuna osigurana su iz:

Prihodi za posebne namjene (doprinos za šume,komunalni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) 605.990,48

Opći prihodi proračuna 288.338,60

Kapitalne pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 300.000,00

Ukupno: 1.194.329,08

III.

Ovo se Izvješće podnosi se Općinskom  vijeću Općine Brestovac na prihvaćenje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Mandić,inž.

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRESTOVAC

Općinsko vijeće

KLASA:361-01/19-01/01

URBROJ:2177-02/02-19-2

Brestovac,29.03.2019.g.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18 i 110/18)  i članaka 30. Statuta Općine Brestovac  („Službeni glasnik Općine Brestova“, br. 2/2018 ) Općinsko vijeće Općine Brestovac,na   sjednici, održanoj    2019. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Programa građenja

komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Općinsko vijeće Općine Brestovac prihvaća Izvješće o izvršenju Programa građenja  komunalne infrastrukture za 2018. godinu koje je sastavni dio ovoga Zaključka.

PREDSJEDNIK

Tomo Vrhovac

O B R A Z L O Ž E N J E

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18 i 110/18)  općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Godišnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 8/2017) izmijenjen je 12. sjednici održanoj 28.studenog 2018.g. s planom kako slijedi:

| Izgradnja javne rasvjete -zamjena postojećih svjetiljki LED svjetiljkama Brestovac,Požeška ulica i izgradnja JR u Pasikovcima -izgradnja javne rasvjete N.Zvečevo -zamjena postojećih svjetiljki LED svjetiljkama Nurkovac uz DC38 -JR Nurkovac,odvojak ulice prema St.Brestovcu | 130.000,00 80.000,00 60.000,00 10.000,00 |
| --- | --- |
| Ulaganja u ostale komunalne objekte -izgradnja pločastih propusta u Orljavcu -ostali objekti(groblja,mrtvačnice,prometna signalizacija) | 40.000,00 60.000,00 |
| Sanacija kolničke konstrukcije neraz. ceste Nurkovac-Ulica stari Brestovac | 630.000,00 |
| Odvodnja površinskih i oborinskih voda u Nurkovcu | 65.000,00 |
| Sanacija neraz. ceste u Ivandolu | 200.000,00 |
| Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta | 100.000,00 |
| Sanacija kolničke konstrukcije neraz. ceste Ulica stari Brestovac-Dolac | 405.000,00 |
| UKUPNO 1.780.000,00 |

Stavke plana Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta i sanacija kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste Ulica Stari Brestovac-Dolac nisu realizirane.

U Izvješću o izvršenju Programa prikazani su izvršeni iznosi po pojedinim stavkama Programa te izvori financiranja.

Sukladno svemu navedenom predlaže se Općinskom vijeću Općine Brestovac prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Mandić,inž.